Conakry, le 16 septembre 2026

Réf : REC/26/1/01

A

Madame la Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget

Objet : Demande de compensation des dettes entre l’Administration publique et la Société MT Solution

Madame la Ministre,

Par la présente, j’ai l’honneur de solliciter auprès de votre bienveillance la compensation des dettes réciproques entre l’Etat et notre Société MT Solution.

En effet, suite au départ de la société WEBB FONTAINE GUINEE SA qui est devenu le Guichet Unique du Commerce Extérieur de Guinée (GUCEG), notre société a été sollicité par la Direction Générale de GUCEG pour réaliser les travaux d’aménagement de son siège social par préfinancement.

Pour exécuter ces travaux d’aménagement des locaux, prévus pour une durée de quatre-vingt-dix jours (90j), nous avons signé un contrat avec la Direction Générale de GUCEG (N°01_2023_GUCEG) en date du 08 juillet 2023 pour un montant deux milliard six cent quatre-vingt-seize millions trois mille six cent trente-sept francs guinéens (2 696 003 637 GNF).

Après la signature de ce contrat, nous avons contracté un prêt à la banque pour réaliser les travaux, conformément au titre VI du contrat relatif au délai d’exécution des travaux.

Le 07/ 06/ 2024, nous avons effectué la remise des clés des locaux qui a été constatée par un procès-verbal signé entre les parties contractantes.

Depuis cette date et après de multiple démarches auprès de l’Administration, notre société n’a toujours pas reçu le décaissement du montant dû, mettant ainsi notre société dans une situation financière difficile vis-à-vis de ses salariés de l’Administration fiscale et de ses partenaires financiers.

Ainsi, compte tenu de ces difficultés de trésorerie, je vous sollicite de bien vouloir autoriser la compensation du montant dû par le Guiche Unique du Commerce Extérieur de Guinée et notre dette fiscale qui s’élève à deux milliards trois cent soixante millions cinq cent onze mille sept cent quatre-vingt-sept (2 360 511 787 GNF.)

Madame, cette compensation permettra d’alléger nos dettes, d’éviter le licenciement de nos salariés afin de pérenniser nos activités.

Dans l’attente d’une suite favorable, veuillez recevoir, Madame la Ministre, l’expression de mes considérations distinguées.

Ci-joint :

- Copie de procès-verbal de réception définitives des travaux d’aménagements des bureaux de gucceg

- Copie des factures des travaux d’aménagements

- Copie de contrat d’aménagements du nouveau siège du guceg de kaloum N°01 2023 GUCEG

- Lettre de Mise en demeure de paiement et demande de réparation de dommage et intérêt

- Facture de paiement émolument déposer au près du Ministère de la justice

PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL